| ヴィンフック省 人民委員会 40/2012/QĐ-UBND号 | ベトナム社会主義共和国 独立－自由－幸福 ヴィンフック、２０１２年１０月29日 |
| --- | --- |

決定

ヴィンプック省投資促進支援委員会で建設案件のワンステップ行政手続きの解決に関して規定の発行

人民委員会の委員長

2003年11月26日付きの人民委員会と人民代表会議の組織法に基づく。

法律の文章の下での文章と投資関して流行している文章に基づく。

2011-2020期間の総行政手続き革新に関して2011年11月8日付の政府の議決第30c/ND-CPに基づく。

地方での行政機関のワンステップ制度と実施規制の発行に関して2007年6月22日付の政府首相の決定第93/QD-TTに基づく。

ヴィンプック省投資促進支援委員会で建設案件のワンステップ行政手続きの解決に関して規定の発行について2012年10月26日付のヴィンプック省人民委員会の提供文章第242/TT-VPに基づく。

決定：

第1条．ヴィンプック省投資促進支援委員会で建設案件のワンステップ行政手続きの解決に関して規定の発行は同決定に添付する。

第2条．発行した10カ日以降、効力が得る。

ヴィンプック省人民委員会の副官房長、各部局の理事、関係機関の理事、投資促進支援委員会委員長、投資家によりこの案件を責任を持つ

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

代表人民委員会

委員長

(Đã ký)

サイン

Phùng Quang Hùng

フン・クアン・フン

| ヴィンプック省 人民委員会 | ベトナム社会主義共和国 独立－自由－幸福 |
| --- | --- |

規定

ヴィンプック省投資促進支援委員会で建設案件のワンステップ行政手続きの解決に関して規定の発行

(ヴィンプック省人民委員会の2012年10月29日付の決定第40/2012/QD-UBNDの添付)

- 第I章

- 一般規定

第１条．適用範囲

同規定は投資促進支援委員会でODA支援の建設案件のワンストップ行政手続きについて主権者の責任、割合や解決期間を規定する。

第２条．適用対象

1.ワンストップ行政手続きに関して各部局（企画・投資局、財政局）、第3条で関係機関。

2.国家資本金やＯＤＡ資本金の建設案件のある組織（投資主）

2.国家資本やＯＤＡを利用するプロジェクトを実施する人（投資主と呼ぶ）

第3条．委員会でのワンストップ行政手続きの書類

1.工事建設案件の審査、承認

2.請負企画の審査、承認

3.工事期間の延期の審査、承認

4.工事建設案件の資本金の補充の審査、承認

5.国家資本金の使用の完成の決算の審査、承認

6. ODA資本金の案件の審査、承認

第4条．行政手続きの協力の原則

1.ヴィンプック省地の国家資本金の使用の建設案件の投資主が第3条の元で行政手続きの取引、解決は委員会で実施され、結果を受ける。

2.主な窓口として委員会は行政手続きの受けて、最後の結果を報じる役割がある。他の部や局の役割をしないながら、各部局に協力して喚起する。結果は締切りの前に報じられる。

3.関係各部局は書類の取材時から委員会に結果を出す役割をしなければならない。結果を出すことは指導と締切りに厳守してヴィンプック省人民委員会の前に法律面で責任を持つということである。

4.書類、手数料、審査費、査定費は法律とヴィンプック省人民委員会の規定に基づいて委員会のウェブサイトや各部局の電子ウェブサイトなどに公開される。

結果を受ける際、投資主は審査費を財政省に、査定費を企画・投資局にしはらうことである。

第5条． 手続きの解決に協力の責任の規定

1.委員会の責任は投資主の書類の取材、書類の確認、書類のファイルにアップデット、コンプターに書類の記録、受領書の出すこと、回答の約束、各部局に書類の移転、権能のある機関への移転である。

書類が規定の基づいて正しくないで充分ない場合、委員会は具体的に正式な文章で案内する。

2.各部局の責任：

a）ワンストップ課でスキルの幹部が直接に書類を取材して、各部局への移転書にサインする。回答の幹部リストも添付する。

審査、検査中、困ることが起こると回答の幹部が委員会、投資主、関係機関に報告しなければならない。投資主の主観な理由によれば、回答の幹部は委員会を通じて投資主へ遅刻の理由を報告する。

b)書類のフォルム、規定、手数料、その他費については簡単な案内するとともに、委員会に1部の書類が提供、公開される。変更の場合、投資主が委員会に報告しなければならない。

c)各部局は手続きについて：

-関係各部局は書類の取材の時、高速な郵便局か直接的で関係各部局に文章を出す責任を持つ。意見を受けるから、問題が存在する時、投資主に文章で知らせる。

-関係各部局は締め切りを守って直接的に意見を出す。急速な場合、電子版も許容する。その後、とにかく元版を本局に届けすべきである。

d)当機関で手続きの実施を継続的に監視して適用する。

3.投資主が手続きを違い所に提出する場合、どのように処理する。

a)投資促進委員会に委員会の役割のない書類を提出する場合、同規定によると委員会は投資主の代わりに各部局にその書類を出す。投資主にコンサントのサービスに提供する。

b)各局に当局の役割のない書類に対して投資促進支援委員会に届ける。ワンストップ窓口で提出する。

c)局での実施中の手続きは投資促進委員会に移転する場合、委員会がら各局にまた届けて投資主に完成版を出す。

- 第II章

- 行政手続きの解決の期間、手順

第６条．工事建設案件の審査、承認

1.解決の期間：企画・投資局

2.解決の期間、手順：総期間（作業日）：Aグループの案件＝37日以内、Bグループの案件＝30日以内、Cグループの案件＝25日以内。具体的は：

a)書類を受けて、書類の妥当性を確認して企画・投資局に移転する（2日間ぐらい）

b)企画・投資局：書類を受けて、投資案件についての関係機関の意見を取る。審査のレポートを作成してヴィンプック省人民委員会に移転する。Aグループの案件＝30日以内、Bグループの案件＝24日以内、Bグループの案件＝20日。

関係各部局 は意見を取って、企画・投資局に移転する。企画・投資局の返事の期間：Aグループは12日以内、Bグループは9日以内、Cグループは7日以内である。

c)ヴィンプック省人民委員会：書類を受けて、書類の文章を確認ｓｈて人民委員会委員長を提案する。それで、投資促進支援委員会を通じて投資主に結果を移転する。

d)委員会は結果を取って、投資主に出す（1日以内）

第7条．請負の計画の審査、承認

1.回答の機関：企画・投資局

2.解決の期間、手順：総期間（作業日）20日以内、具体的は下記

a)委員会で書類を受けて、書類の妥当性を確認して企画・投資局（1日以内）移転する。

b)企画・投資局：書類を受けて、審査のレポートをして、人民人民委員会オフィスに移転する（16日以内）

c)人民委員会オフィス：書類を受けて、手続きの審査して投資促進支援委員会に移転する（2日以内）

c)委員会が結果を受けて、投資主に結果を出す：（1日以内）

第８条．工事期間の延期の補充の手続きの審査、承認

1.解決の期間：企画・投資局

2.解決の期間：総期間（作業日）：Aグループの案件は22日間以内、Bグループの案件は17日間以内、Cグループの案件は15日間以内、具体的：

a)委員会では書類を受けて、書類の妥当性を確認して、企画・投資局に移転する（2日間以内）

b)企画・投資局：書類を受け、審査し、審査の結果のレポートをして省人民委員会オフィスに移転する。Aグループの案件は16日間似以内、Bグループの案件は12日間以内、Cグループは10日間以内。

c) 省人民委員会オフィス：書類を受け、書類文章の内容を確認し、省人民委員会に承認されるように提案し、投資支援委員会を通り投資主に結果を出す。期間：Aグループの案件＝3日間、B、Cグループの案件＝2日間。

委員会は結果を受けて、投資主に結果を出す。期間：1日間

第9条．工事建設の案件の補充の審査、承認

1.解決の機関：企画・投資局

2.解決の手順、機関：総期間（作業日）：Aグループの案件は37日間、Bグループの案件は28日間、Cグループの案件は23日間

a)委員会では書類を受け、書類の妥当性を確認、企画・投資局に移転する（2日間）。

b)企画・投資局：書類を受け、関係機関の意見を取り、審査、結果のレポートを確認する。その後、省人民委員会に移転する。Aグループの案件は30日間、Bグループの案件は22日間、Cグループの案件は18日間。

関係各部局は意見を取り、企画・投資局に結果を出す。企画・投資局の意見の募集からAグループの案件は12日間、Bグループの案件は7日間、Cグループの案件は5日間である。

c)省人民委員会オフィス：書類を受け、手続きの審査、書類の文章を確認して省人民委員会のリーダーが承認されるように提案する。結果は投資促進支援委員会を通り投資主に出す。期間：Aグループの案件は4日間、Bグループの案件は3日間、Cグループの案件は2日間である。

d)委員会は結果を投資主に渡す。期間：1日間

第10条．ODA資本金の投資案件の審査、承認

- 解決の機関：企画・投資局

2.解決に手順、期間：総期間（作業日）：投資プログラムに対して38日間、技術の支援案件に対して15日間

a)委員会は書類を受け、書類の妥当性を確認し、企画・投資局に移転する。期間：2日間

b)企画・投資局：書類を受け、関係機関の意見を募集し、案件書類の提案書を省人民委員会オフィスに出す。期間：投資案件プログラムに対して31日間、技術の支援案件に対して10日間。

関係各部局は関係機関の意見を募集して企画・投資局に結果を出す。期間：企画・投資局の意見の募集から投資案件プログラムに対して12日間、技術の支援案件に対して7日間。

c)省人民委員会オフィス：書類を受け、手続き、書類の文章を確認し、省人民委員会のリーダーに承認されるように提案する。その後、結果は委員会を通り投資主に出す。期間：投資案件プログラムに対して4日間、技術の支援案件に対して2日間。

d)結果は委員会を通り投資主に出す。期間：1日間

第11条．国家資本金使用案件の行政手続きの審査、承認

1.解決の期間：財政局

2.解決の手順、期間：総期間：Aグループの案件＝4ヶ月間、Bグループの案件＝3.5ヶ月間、Cグループの案件＝4ヶ月間、経済・技術報告案件に対して3ヶ月間。

a)委員会は書類を受け、書類の妥当性を確認し、財政局に移転する。期間：2日間

b)財政局：書類を受け、書類の決算を審査し、機関の意見を募集するために会談を行う。関係機関は各関係部の意見の募集する。Aグループの案件に対しては3ヶ月間＋21日間、Bグループの案件に対しては3ヶ月間+21日間、経済・技術レポートあるの案件に対しては2ヶ月間+21日間である。

関係各部局は意見を募集して財政局に結果を出す。期間：財政局からの意見の募集からA、Bグループ    に対して12日間、Cグループの案件＆建設・技術・経済のレポートあるの案件に対して10日間である。

各関係部の意見を取る場合、財政局は各関係部に文章の提案して直接に連絡の責任を持つ。

複雑な書類に対し審査中、間違いを発見すれば、30日間以内解決する（各局から意見の文章も委員会に移転すべき）。1日間以内、委員会は投資主に通知しべきだ、15日間以内投資主は委員会に提供する。報知のように投資主は提案する。書類と書類の補充を受けた後、財政局に移転する。

財政局は審査の終わりに案件の決算のレポートをして省人民委員会オフィスに移転する。

c) 省人民委員会オフィス：書類を受け、手続き、書類の文章の内容を確認して省人民委員会のリーダーに承認されるように提案する。その他、委員会を通り、投資主に結果を出す。Aグループの案件に対して4は日間、Cグループの案件に対しては3日間、Aグループの案件に対しては3日間、Cグループの案件と建設・経済・技術案件に対しては2日間である。

d)結果は委員会を通り投資主に出す。期間：2日間

第III章

実施

第12条．実施責任

- 省投資促進支援委員会

a)ワンストップ窓口で同規定によって取材、案内、処理する。

b)委員会は手続きの解決のように各部局に協力し、手続きは簡単にして、同時に手順を実施する。その他、解決の手順や行政手続きのフォルムも委員会で公開される。

c)ソフトの作成、記録システムの樹立、レポート、手続きの解決の状態等を監督して省人民委員会、指導委員会、省常任委員会に報告する。

d)投資主のために手続きの解決に関して、関係機関に困難解決を監視、協力する。もし、権限を超える場合、省人民委員会や指導委員会に報告しべきである。

2.省人民委員会の各部局はワンストップ窓口の通り、手続きに対してこんな責任を持つ。

a)ワンストップ窓口の手順、取材の手続き、書類の処理を継続的に監督し、この規定に省人民委員会にコンサントの協力し、公開のようにレポートを委員会に移転する。

b)承認された産業発展の企画・計画や投資誘致リストやワンストップの手続き他の規定などが公開され、委員会に1部の地図を提供する。

c)互いにワンストップ窓口で行政手続きを解決するように協力する。

第13条．顕彰、規則

1.投資促進支援委員会は国家機関の個人とヴィンプック省の投資主を継続的に監督する。

2.行政手続きの中、国家機関の個人、投資主は責任感ない場合、法律に基づいて処理される。

第14条．実行条項

各部局のリーダー：企画・投資局、財政局、関係機関、投資主は同決定の実行をする。

関係機関と組織は全部の晩部、公務員、投資主に一般化する。

省人民委員会の承認された規定によって手続きはこの規定のように修正しべきである。

この規定の実行中、投資主や関係機関は問題があれば、委員会に報告して。省人民委員会は検討して解決、補充、修正する。

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 代表省人委員会 CHỦ TỊCH 委員長 (Đã ký) (署名) Phùng Quang Hùng フン・クアン・フン